一、项目名称：温州医科大学第二临床医学院、附属第二医院、育英儿童医院温州市鹿城区、瓯海区公务员体检系统接口对接服务主要内容和技术经济指标：

1、邀请采购。

2、项目简述：因更换了新的体检信息系统，医院体检系统（包含所有院区）都需要重新对接鹿城区、瓯海区公务员体检预约管理系统，开通对接鹿城区和瓯海区卫生健康局体检预约管理系统。

3、本次院内采购最高限价3.2万元人民币。

二、采购方信息：

名称：温州医科大学第二临床医学院、附属第二医院、育英儿童医院

通讯地址：温州市龙湾区瑶溪镇曹龙路1111号温州医科大学附属第二医院龙湾院区  邮 编：325027

网  址：www.wzhealth.com

联 系 人：信息中心/大数据中心 周女士（手机：13989758856）

报名邮箱：feyxxjsk@wzhealth.com

三、采购项目内容、数量：

| 序号 | 名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温州市鹿城区公务员体检系统接口对接服务 | 1年 |
| 2 | 温州市瓯海区公务员体检系统接口对接服务 | 1年 |

- 服务内容

- 提供对接鹿城区、瓯海区公务员体检预约管理系统的接口及对接服务。包含：体检管理系统接口对接、安装、调试、实施和培训费用，但不含电脑硬件、操作系统软件、数据库软件的费用，以及不含域名费和服务器空间租用费。

- 若因管理需要，后期院区名称/地址发生变更，或需更换系统接口地址（不包括接口重新对接），在维保期间内，需无偿配合协助完成对接工作。若后期院方上线新系统，或者因原鹿城区/瓯海区公务员体检项目牵头单位要求做系统调整造成本次开发对接的接口也需要做相应调整的，所涉及的开发对接费用根据具体情况由甲乙双方协商解决，乙方定价不得超出一般同类产品市场价。

- 在签订本合同 15 日内乙方根据具体情况逐个完成功能说明书中的各项内容，并对相关人员进行操作培训。

五、服务要求：

1、服务方式：

- 电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供7*24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- 技术升级

在质保期内，如果中标人的接口、功能进行升级或更新，中标人应及时通知采购人，中标人应对采购人购买的接口进行升级或更新服务，升级或更新服务所产生的服务，由中标人承担。

- 专人服务

制造商设置专人售后服务，包括：系统日常运维、程序bug处理或修改、技术咨询等。

- 对接联络

中标人须指定专门联络人、技术经理等负责温州医科大学附属第二医院体检系统与鹿城区、瓯海区公务员健康体检平台的系统对接技术咨询、系统维护的接洽工作。

2、在服务期限内的服务范围

- 在维护期间须做好相关维护工作，对甲方使用中出现的问题，应及时修复（不可抗力造成的影响除外） ；

- 需在系统正式上线前，完成安全测试，保证系统安全性，在系统运行期间免费积极处理系统安全问题，配合甲方网络安全部署调整 ；

- 在维护期内必须积极主动配合甲方查询程序问题，不能以维护费及任何理由推诿 ；

- 项目商务要求：

- 报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：接口开发调整价、一年的接口维保费、税费等所有费用。

- 质量保证

投标人需在服务期限内提供及时有效的服务。

七、邀请采购报名截止时间、地点

1、院内采购报名起止时间：2024年9月9日起至2024年9月20日9时止。

2、院内采购地点：温州市龙湾区瑶溪镇曹龙路1111号温州医科大学附属第二医院龙湾院区行政楼北楼4楼（若有变动，另行通知）。

八、采购评价方法

评价委员会由温州医科大学附属第二医院有关职能部门人员组成，对各报价单位提供的报价单和策划、设计、制作、公司实力进行综合评价后确定中标单位。然后由中标单位与采购方签订承制合同。

评价方法：

## 综合评分（70分）

| 1 | 产品功能 | 40 | 根据提供的接口能否将本院体检信息上传到对应的公务员体检平台进行评分，能完成得40分，否则为0分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 运维服务能力 | 30 | 根据投标人是否具备成熟售后服务能力和故障响应体系，综合评分，最高得30分。 |

## 商务报价部分（30分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 投标报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/最后报价）×价格分值 |

本院内采购说明书解释权归温州医科大学附属第二医院。

温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院