工程及具体要求

一、有关背景说明

温医大附二院7号楼DSA机房辅助用房改造工程，施工地址位于我院本部7号4层，本次工程为零星改造，具体内容见采购清单，图纸仅为参考，具体根据现场需求。

二、工期说明及付款方式

1、工期：总工期为25天。

2、工程款支付方式：验收合格，经审计完成后付清。

三、报价内容：

1、温医大附二院7号楼DSA机房辅助用房改造工程，工程内容详见工程量清单。

2、本次报价最高限价8.5万元，超出限价视为无效。

3、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业资质证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

五、评比原则

该工程为10万元以下工程项目，评比小组将遵循公开、公平、公正、择优的原则，在符合投标人的要求情况下：投标人数在3-5家，低价中标；投标人数在6家以上（含6家），次低价中标。

六、附工程量清单

| 7幢4楼DSA辅助用房装修费用预算清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 69.69 | ㎡ |  | 0.00 |  |
| 2 | 辅助房轻质砖隔墙（10CM） | 42.96 | ㎡ |  | 0.00 | 含水泥砂浆粉墙 |
| 3 | 抛光砖地脚线 | 8.00 | ㎡ |  | 0.00 | 与原有地砖类似 |
| 4 | 辅助房墙面乳胶漆 | 258.16 | ㎡ |  | 0.00 | 含墙面腻子 |
| 5 | 机房轻质砖隔墙（20CM） | 46.41 | ㎡ |  | 0.00 | 含水泥砂浆粉墙 |
| 6 | PVC地脚线 | 76.20 | ㎡ |  | 0.00 |  |
| 7 | 凿除机房地面（厚25CM） | 98.73 | ㎡ |  | 0.00 | 运至楼下建筑堆放厂 |
| 8 | 机房顶棚拆除 | 98.73 | ㎡ |  | 0.00 |  |
| 9 | 卫生间及浴室地砖 | 5.28 | ㎡ |  | 0.00 |  |
| 10 | 卫生间及浴室面砖 | 34.94 | ㎡ |  | 0.00 |  |
| 11 | 卫生间防水 | 28.75 | ㎡ |  | 0.00 | 根据客户要求 |
| 12 | 卫生间蹲坑 | 1.00 | 套 |  | 0.00 | 样式由现场确定 |
| 13 | 卫生间洗手盆 | 2.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 14 | 浴室双联龙头 | 1.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 15 | 卫生间地漏安装 | 3.00 | 只 |  | 0.00 |  |
| 16 | 电路安装 | 60.80 | ㎡ |  | 0.00 |  |
| 17 | 卫生间砖墙拆除 | 6.00 | ㎡ |  | 0.00 |  |
| 18 | 原有辅助房石膏板隔墙拆除 | 85.23 | ㎡ |  | 0.00 | 运至楼下建筑堆放厂 |
| 19 | PVC饰面板门制作 | 7.00 | 扇 |  | 0.00 |  |
| 20 | 排污管外墙安装主管φ150，支管φ100 | 55.00 | m |  | 0.00 |  |
| 21 | 地面排污φ150开挖及混泥土回填50CM | 18.00 | m |  | 0.00 |  |
| 22 | 灯具 | 10.00 | 套 |  | 0.00 | LED灯具 |
| 23 | 插座及开关面板安装 | 20.00 | 只 |  | 0.00 |  |
| 24 | 天棚修补 | 1.00 | 项 | 500.00 | 500.00 | 暂定项目 |
| 25 | 给排水安装 | 1.00 | 项 |  | 0.00 |  |
| 26 | 垃圾清运 | 1.00 | 项 |  | 0.00 |  |
| 27 | 其他零星 | 1.00 | 项 | 1000.00 | 1000.00 | 暂定项目 |
| 28 | 鞋柜 | 2.00 | 个 |  | 0.00 | 约长1000mm*高400mm |
| 29 | 小计 |  |  |  | 1500.00 |  |
| 30 | 综合费15% |  |  |  | 225.00 |  |
| 31 | 总计 |  |  |  | 1725.00 |  |
| 本次工程最高限价8.5万元 |  |  |  |  |  |  |

温州医科大学附属第二医院

后勤保障处

2020-5-6